附件1

建设项目职业病防护设施“三同时”工作流程图

不通过

整改后通过

可行性研究

组织编制职业病危害预评价报告

建设单位自行组织评审

修改完善职业病

危害预评价报告

形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。

评审组确认

通过

可行性论证阶段

通过

组织职业病防护设施设计

建设单位自行组织评审

修改完善职业病防护设施设计

不通过

设计阶段

整改后通过

通过

形成职业病防护设施设计工作过程报告备查，同时进行信息公示。

评审组确认

需要进行试运行的建设项目，其职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。

落实各项管理措施，开展职业病危害控制效果评价

编写职业病防护设施验收方案并报告相关安全监管部门

安全监管部门按相关规定对建设单位组织的验收活动和验收结果进行监督核查。

验收阶段

建设单位组织职业病危害控制效果评价报告评审和职业病防护设施验收。

依照评审及验收意见，修改完善职业病危害控制效果评价报告，并对职业病防护设施及职业卫生管理工作存在问题进行整改。

整改后通过

不通过

形成职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告备查，其中职业病危害严重建设项目的工作报告要提交相关安全监管部门，同时进行信息公示。

通过

评审（验收）组确认

职业病防护设施正式投入生产和使用