附件1

企业信息变更“一件事”集成套餐服务工作方案

根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）重点事项任务分工安排，我单位负责牵头推进“企业信息变更‘一件事’”上线运行工作，为高标准推动工作落实，现制定本工作方案。

一、工作总体目标

依托省集成化办理平台，推进企业信息变更、企业印章刻制、基本账户变更、税控设备变更发行、社会保险登记变更、住房公积金企业缴存登记变更等关联事项的集成化办理，通过流程整合、业务协同，推动完成相关业务系统互联互通，办理数据按需共享应用，实现办事申请“一次提交”、办理结果“一网查看”，打造“企业信息变更‘一件事’”集成化办理平台，提高各部门变更环节的透明度和便捷性，提升企业和群众办事满意度、获得感。

二、工作计划安排

（一）业务梳理阶段（完成时限：3月5日前）

企业信息变更“一件事”包含了企业信息变更、企业印章刻制、基本账户变更、税控设备变更发行、社会保险登记变更、住房公积金企业缴存登记变更等6个事项，由省公安厅、省人社厅、省住建厅、省市场监管局、省税务局、人行福建省分行等相关单位按照省审改办发布的业务梳理模版，在3月1日前完成上述对应具体单事项的梳理，逐项明确各自部门具体单事项的业务流程和对接标准等相关规范，并将梳理结果反馈省市场监管局。

1.企业变更登记，包含“公司变更登记”“分公司变更登记”“非公司企业法人变更登记”“非公司企业法人分支机构变更登记”“合伙企业变更登记”“合伙企业分支机构变更登记”“个人独资企业变更登记”“个人独资企业分支机构变更登记”“个体工商户变更登记”等9个事项及根据具体变更事项关联对应的备案事项，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，业务系统涉及福建省市场监管智慧应用一体化平台，属于省级统建，由省市场监管局配合完成对应系统与省集成化办理平台对接，实现企业变更登记业务集成办理，并将变更结果信息共享至省集成化办理平台。企业变更登记需要电子证照、电子签名及电子印章、身份认证（含人脸识别）、邮政寄递、文书自动生成等公共能力支撑。

2.企业印章刻制对应“公章刻制”业务，无需提供办事指南，涉及业务系统为福建省印章业治安管理信息系统和网上自助刻章平台，分布由公安部三所和省大数据集团负责承建，均属于省级统建。省公安厅、省大数据集团共同配合完成与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体变更登记信息，集成办理企业印章业务。公安部门明确采集数据及查询所需的字段信息，提出印章刻制缴费需求。

3.基本账户变更，无需梳理办事指南事项，需提供信息采集及查询所需的字段信息，业务系统涉及福建省银政通系统，属于省级统建，由人行福建省分行配合完成对应系统与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体变更登记信息，指导银行部门办理基本账户变更，并将账户变更结果共享至省集成化办理平台。

4.税控设备变更发行对应“增值税税控系统专用设备变更发行”业务，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，并提供查询所需的字段信息，业务系统涉及“增值税税控系统2.0系统”，属于国家垂管系统，省税务局配合完成对应业务系统与省集成化办理平台对接，实现税控设备变更发行业务集成办理，并将变更结果信息共享至省集成化办理平台。

5.社会保险登记变更，包含“工伤保险及企业职工基本养老保险参保单位信息变更”“失业保险参保单位信息变更”2个事项，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，并提供查询所需的字段信息，业务系统涉及福建省养老保险全国统筹省级信息系统和福建省失业保险明细数据管理系统，均属于省级统建。省人社厅配合完成对应系统与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体变更登记信息，实现工伤保险及企业职工基本养老保险参保单位信息变更和失业保险参保单位信息变更等业务集成办理，并将变更结果信息共享至省集成化办理平台。

6.住房公积金企业缴存登记变更,涉及“单位缴存登记信息变更”业务，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，并提供查询所需的字段信息，业务系统涉及住房公积金综合管理信息系统，属于省级统建，由省住建厅配合完成对应系统与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体变更登记信息，实现单位缴存登记信息变更业务集成办理，并将变更结果信息共享至省集成化办理平台。

（二）标准重塑阶段（完成时限：3月15日前）

1.在各单位完成具体单事项业务梳理基础上，组织开展提交材料去重、表单整合、条件合并、流程再造。（完成时限：3月11日前）

2.根据业务梳理模板，梳理企业信息变更“一件事”重点事项办事指南，设计办理情形、融合业务表单，设置材料清单、明确办理标准、重构业务流程。（完成时限：3月11日前）

3.组织征求企业信息变更“一件事”重点事项办事指南意见。（完成时限：3月15日前）

（三）系统对接阶段（完成时限：4月10日前）

1.由省大数据集团依托省集成化办理平台统一建设全省通用（不含厦门）的企业信息变更“一件事”系统，开展省集成化办理平台统一申报页面设计，开发建设各类型市场主体信息变更“一件事”的统一申报页面以及“好差评”等相关模块的建设，并会同各相关单位完成与相关业务系统的互联互通和数据共享。

- 2.各相关单位与省大数据集团共同明确省级统建系统对接需求和技术规范，按照上述规范完成本单位省级统建业务审批系统改造，并实现与省集成化办理平台对接。

3.省大数据集团牵头，各单位配合共同开展系统联调联试。

（四）上线试行阶段（完成时限：4月30日前）

1.省大数据集团会同各单位共同分析并搭建企业信息变更“一件事”的测试环境，开放测试入口供各单位开展测试。

2.各单位组织本系统各级办事人员开展企业信息变更“一件事”测试，会同省大数据集团核对业务流程、实际用时、收取材料数量、办件数量、好差评等有关情况。

3.省大数据集团指定专门技术人员及时对接处理各单位测试和试运行期间反馈的问题，并进一步修改完善企业信息变更“一件事”平台。

4.优化公共能力支撑效果，强化结果数据汇聚。

（五）拓展渠道阶段（完成时限：5月31日前）

- 1.设计企业信息变更“一件事”移动端、自助端页面。（完成时限：5月13日前）

- 2.开展企业信息变更“一件事”移动端、自助端适配改造。（完成时限：5月31日前）

- 3.持续推进完善移动端、自助端适配改造。（完成时限：持续推进）

三、保障措施

（一）加强组织领导。按照省审改办、省数据管理局统一部署，健全省市场监管局牵头，省公安厅、省人社厅、省住建厅、省税务局、人行福建省分行、省大数据集团等多部门共同参与的工作机制，各单位明确职责分工，形成工作合力，指定业务和技术骨干组建企业信息变更“一件事”工作专班，通过召开专班会议、微信工作群等方式，有序推进企业信息变更“一件事”相关工作，确保按时完成工作进度和工作要求。

（二）落实经费保障。由省大数据集团牵头收集各单位业务审批系统改造对接所需要的经费预算，汇总后报送省审改办、省数据管理局统一纳入我省2024年度“高效办成一件事”重点事项的经费支出中，为各单位系统改造对接提供经费保障。

（三）做好宣传培训。各单位要积极配合省审改办、省数据管理局，多形式、多渠道做好企业信息变更“一件事”的宣传引导，持续做好服务推广，进一步提高公众知晓度，让更多群众享受到便利。要加强系统内部业务培训，着重加大对基层窗口人员培训力度，大力提升窗口服务水平。

附件：企业信息变更“一件事”专班联络清单

附件

企业信息变更“一件事”专班联络清单

| 一件事 名称 | 联办事项 | 办理系统 | 责任单位及业务联系人 |  | 技术联系人 |  | 牵头部门及联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业信息变更“一件事” | 企业信息变更 | 福建省市场监管智慧应用一体化平台 | 省市场 监管局 | 孙晶颖 13799968233 | 钟 巍 | 17759196601 | 省市场监管局 | 孙晶颖 13799968233 |
|  | 企业印章刻制 | - 1.福建省印章业治安管理信息系统 - 2.网上自助刻章平台 | 省公安厅 | 程其春 13178110318 | 戴乾坤 林远扬 | 18621021906 18597718668 |  |  |
|  | 基本账户变更 | 福建省银政通系统 | 人行福建省分行 | 林同华18046089709 | 曾上伟 | 15205092651 |  |  |
|  | 税控设备变更发行 | 增值税税控系统2.0 | 省税务局 | 涂雪珠18960979000 | 孙 斌 | 13960909714 |  |  |
|  | 社会保险登记变更 | 福建省养老保险全国统筹省级信息系统 福建省失业保险明细数据管理系统 | 省人社厅 | 何林静13706946437 曾 云 13559183970 | 郑 铭 | 18950760500 |  |  |
|  | 住房公积金企业缴存登记变更 | 住房公积金综合管理信息系统 | 省住建厅 | 刘春景 13960705649 | 庄 姗 | 13905019879 |  |  |